Администрация

Сельского поселения «Канинский сельсовет»

Заполярного района Ненецкого автономного округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2021  № 99

с. Несь, Ненецкий автономный округ

| О внесении изменений в Постановление Администрации МО «Канинский сельсовет» НАО от 27.12.2017 № 98 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2018-2024 годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169   "Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2018 – 2022 годы" в целях повышения уровня благоустройства поселения и создания комфортных условий жизнедеятельности населения, Администрация МО «Канинский сельсовет» НАО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в Постановление Администрации МО «Канинский сельсовет» НАО от 27.12.2017 № 98 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2018-2024 годы», (далее – Программа). Паспорт муниципальной программы, Приложение № 2, Приложение № 3, Приложение № 4, Приложение № 6 изложить в новой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Сельского поселения

«Канинский сельсовет» ЗР НАО                                                                         Г.А. Варницына

Приложение

к постановлению Администрации Сельского поселения

«Канинский сельсовет» ЗР НАО от 30.12.2021 № 99

П А С П О Р Т

муниципальной программы муниципального образования

«Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2018-2024 годы»

| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа муниципального образования «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2018-2024 годы» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | администрация муниципального образования «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа (далее - администрация) |
| Соисполнители муниципальной программы | соисполнители отсутствуют |
| Подпрограммы муниципальной программы | подпрограмма отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа. Целевые показатели указаны в Приложении 1. |
| Задачи муниципальной программы | - увеличение количества благоустроенных общественных территорий на территории с. Несь, д. Чижа и д.Мгла; - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования с. Несь, д. Чижа и д. Мгла. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2018 - 2024 годы. Муниципальная программа реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | общий объем финансирования – 19 921,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2018 г. – 1 661,8 тыс. рублей. 2019 г. – 2 835,1 тыс. рублей. 2020 г. – 3 897,3 тыс. рублей. 2021 г.- 2 248,5 тыс. рублей. 2022 г.- 3 092,8 тыс. рублей. 2023 г. – 3 092,8 тыс. рублей. 2024 г. – 3 092,8 тыс. рублей. в том числе: 1) средства окружного бюджета – 19 290,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2018 г. – 1 611,9 тыс. рублей. 2019 г. – 2 750,0 тыс. рублей. 2020 г. – 3 747,2 тыс. рублей. 2021 г.- 2 181,0 тыс. рублей. 2022 г.- 3 000,0 тыс. рублей. 2023 г. – 3 000,0 тыс. рублей. 2024 г. – 3 000,0 тыс. рублей. в том числе: 2) средства бюджета МО «Канинский сельсовет» НАО (далее - бюджет поселения – 631,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2018 г. – 49,9 тыс. рублей. 2019 г. – 85,1 тыс. рублей. 2020 г. – 150,1 тыс. рублей. 2021 г.- 67,5 тыс. рублей. 2022 г.- 92,8 тыс. рублей. 2023 г. – 92,8 тыс. рублей. 2024 г. – 92,8 тыс. рублей. |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к муниципальной программе муниципального образования «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2018-2024 годы» |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы муниципального образования

«Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2018-2024 годы»

Ответственный исполнитель – администрация муниципального образования «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | Показатели результата реализации мероприятия по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Благоустройство общественных территорий | администрация МО «Канинский сельсовет» НАО | Всего, в том числе: | 19 921,1 | 1 661,8 | 2 835,1 | 3 897,3 | 2 248,5 | 3 092,8 | 3 092,8 | 3 092,8 | Не менее 1 (одной) благоустроенной общественной территории ежегодно |
|  |  |  | окружной бюджет | 19 290,1 | 1 611,9 | 2 750,0 | 3 747,2 | 2 181,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |  |
|  |  |  | бюджет поселения | 631,0 | 49,9 | 85,1 | 150,1 | 67,5 | 92,8 | 92,8 | 92,8 |  |
| 1.1 | Приобретение и установка безопасного покрытия на детской игровой площадке в районе Круглое, место нахождение: с. Несь, пер. Лахтенный |  | итого, в том числе: | 4 459,5 | 1 366,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 092,8 |  |
|  |  |  | окружной бюджет | 4 325,7 | 1 325,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 |  |
|  |  |  | бюджет поселения | 133,8 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,8 |  |
| 1.2 | Изготовление и установка арт-объекта «Я люблю Несь», место расположения в районе ул. Профсоюзная д.20 (1 этап: приобретение (изготовление) и доставка архитектурных композиций) |  | итого, в том числе: | 295,1 | 295,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | окружной бюджет | 286,2 | 286,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет поселения | 8,9 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3 | Изготовление и установка арт-объекта «Я люблю Несь», место расположения в районе ул. Профсоюзная д.20 (2 этап: устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотнепокрытий из брусчатки; устройство подстилающих слоев: песчаных; устройство покрытий: из брусчатки по готовому подстилающему слою (106 м. кв.); устройство бетонного основания; установка букв) |  | итого, в том числе: | 942,9 | 0,0 | 942,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | окружной бюджет | 914,6 | 0,0 | 914,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет поселения | 28,3 | 0,0 | 28,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4 | Изготовление и установка арт-объекта «Я люблю Несь», место расположения в районе ул. Профсоюзная д.20 (3 этап: приобретение, доставка и устройство подходов из плит (укладка плит); приобретение и установка парковых скамеек, вазонов, качелей) |  | итого, в том числе: | 1 598,0 | 0,0 | 1 598,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | окружной бюджет | 1550,1 | 0,0 | 1550,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет поселения | 47,9 | 0,0 | 47,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5 | Устройство детской игровой площадки в районе ул.Новоселов д.1а |  | итого, в том числе: | 3 092,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3 092,8 | 0,0 |  |
|  |  |  | окружной бюджет | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3 000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет поселения | 92,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 92,8 | 0,0 |  |
| 1.6 | Разработка дизайн-проектов (эскизных проектов, проектно-сметной документации, благоустройство общественных территорий) (Обустройство зоны отдыха (общего пользования) в районе здания СПК РК «Северный Полюс» по ул. Колхозная; внесение изменений в дизайн-проект арт-объекта "Я люблю Несь") |  | итого, в том числе: | 294,2 | 0,0 | 294,2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | окружной бюджет | 285,3 | 0,0 | 285,3 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет поселения | 8,9 | 0,0 | 8,9 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.7 | Обустройство зоны отдыха (общего пользования) в районе здания СПК РК «Северный Полюс» по ул. Колхозная (1 этап: планировка территории, устройство площадки из тротуарной плитки ) |  | итого, в том числе: | 4146,1 | 0,0 | 0,0 | 3897,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | окружной бюджет | 4021,5 | 0,0 | 0,0 | 3747,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет поселения | 124,6 | 0,0 | 0,0 | 150,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.8 | Обустройство зоны отдыха (общего пользования) в районе здания СПК РК «Северный Полюс» по ул. Колхозная (2 этап: наружное освещение, озеленение) |  | итого, в том числе: | 957,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 957,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | окружной бюджет | 928,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 928,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет поселения | 28,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.9 | Приобретение и доставка малых архитектурных форм (качели садово-парковые, скамьи парковые без спинки, урны с деревянными элементами, кресла уличные) |  | итого, в том числе: | 1 291,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 291,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | окружной бюджет | 1 252,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 252,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет поселения | 38,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.10 | Ремонт деревянных тротуаров по ул.Молодежная и ул. Советская до ул.Королева в с. Несь |  | итого, в том числе: | 3 092,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 092,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | окружной бюджет | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет поселения | 92,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Ремонт деревянных тротуаров в д.Чижа по ул.Набережная и ул. Бармина | администрация МО «Канинский сельсовет» НАО | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Ремонт деревянных тротуаров в с. Несь | администрация МО «Канинский сельсовет» НАО | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Содержание мест захоронений на территории поселения | администрация МО «Канинский сельсовет» НАО | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Озеленение | администрация МО «Канинский сельсовет» НАО | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО |  | итого, в том числе: | 19 921,1 | 1 661,8 | 2 835,1 | 3 897,3 | 2 248,5 | 3 092,8 | 3 092,8 | 3 092,8 |  |
|  |  |  | окружной бюджет | 19 290,1 | 1 611,9 | 2 750,0 | 3 747,2 | 2 181,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |  |
|  |  |  | бюджет поселения | 631,0 | 49,9 | 85,1 | 150,1 | 67,5 | 92,8 | 92,8 | 92,8 |  |

Ежегодный объем финансирования мероприятий Программы подлежит ежегодной корректировке, с учетом бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения, предусмотренных на соответствующий финансовый год.

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к муниципальной программе муниципального образования «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2018-2024 годы» |
| --- | --- |

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы муниципального образования «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2018-2024 годы»

Ответственный исполнитель – администрация муниципального образования «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа

| Статус | Наименование муниципальной программы, раздела | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы (раздела) | Расходы бюджета поселения, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Формирование современной городской среды на территории муниципального образования ««Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа | ответственный исполнитель -администрация | 1 661,8 | 2 835,1 | 3 897,3 | 2 248,5 | 3 092,8 | 3 092,8 | 3 092,8 |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к муниципальной программе муниципального образования «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2018-2024 годы» |
| --- | --- |

МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

видов работ по благоустройству общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии

- Приобретение и установка безопасного покрытия на детской игровой площадке в районе Круглое, место нахождение: с. Несь, пер. Лахтенный.

- Изготовление и установка арт-объекта «Я люблю Несь», место расположения в районе ул. Профсоюзная д.20.

- Устройство детской игровой площадки в районе ул.Новоселов д.1а.

- Обустройство зоны отдыха (общего пользования) в районе здания СПК РК «Северный Полюс» по ул. Колхозная.

- Приобретение и доставка малых архитектурных форм (качели садово-парковые, скамьи парковые без спинки, урны с деревянными элементами, кресла уличные).

- Ремонт деревянных тротуаров по ул.Молодежная  и ул. Советская до ул.Королева в с. Несь.

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к муниципальной программе муниципального образования «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2018-2024 годы» |
| --- | --- |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий сельского поселения, расположенных на территории МО «Канинский сельсовет» НАО, на которых планируется благоустройство в 2018 - 2024 годах,  сформированный на основании проведенной инвентаризации с учетом мнения заинтересованных лиц

| № п/п | Наименование территории | Планируемые виды работ | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение и установка безопасного покрытия на детской игровой площадке в районе Круглое, место нахождение: с. Несь, пер. Лахтенный. | - Устройство травмобезопасного покрытия плиткой из резиновой крошки 500х500х40 мм; - Устройство резинового бордюра; - Установка скамеек; - Озеленение. | 2018, 2024 |
| 2 | Изготовление и установка арт- объекта «Я люблю Несь», место расположения в районе ул. Профсоюзная д.20 (1 этап) | - Приобретение (изготовление) архитектурных композиций; | 2018 |
| 3 | Изготовление и установка арт- объекта «Я люблю Несь», место расположения в районе ул. Профсоюзная д.20 (2 этап) | - Подсыпка площадки песком; - Устройство бетонного основания; -Установка архитектурных композиций. | 2019 |
| 4 | Изготовление и установка арт- объекта «Я люблю Несь», место расположения в районе ул. Профсоюзная д.20 (3 этап) | - Приобретение и установка парковых скамеек и вазонов, качелей; - Устройство подходов из плит. | 2019 |
| 5 | Обустройство зоны отдыха (общего пользования) в районе здания СПК РК «Северный Полюс» по ул. Колхозная (1 этап) | - Планировка территории; - Устройство площадки из тротуарной плитки; | 2020 |
| 6 | Обустройство зоны отдыха (общего пользования) в районе здания СПК РК «Северный Полюс» по ул. Колхозная (2 этап) | - Устройство наружного освещения; - Озеленение; - Установка малых архитектурных форм | 2021 |
| 7 | Ремонт деревянных тротуаров по ул.Молодежная и ул. Советская до ул.Королева в с. Несь | - Демонтаж деревянных тротуаров; -Ремонт деревянных тротуаров -Изготовление и установка парковых скамеек. | 2022 |
| 8 | Устройство детской игровой площадки в районе ул.Новоселов д.1а | - Подсыпка площадки песком; - Устройство травмобезопасного покрытия плиткой из резиновой крошки 500х500х40 мм; - Приобретение и установка детского игрового комплекса; - Устройство ограждения; - Устройство освещения; - Устройство ограждения. | 2023 |
| 9 | Обустройство подходов к общественной территории по ул.Колхозная (приобретение, доставка и устройство подходов из плит (укладка плит) | - Планировка территории; - Устройство подходов из плит. | 2024 |
| 10 | Ремонт деревянных тротуаров в д.Чижа по ул.Набережная и ул. Бармина | - Демонтаж деревянных тротуаров; -Ремонт деревянных тротуаров -Изготовление и установка парковых скамеек. | 2024 |